Procès-verbal

[Text]-Séance 01.12.2020

N00 - xxxx - xxxx

| Date : | 01.12.2020 |  |
| --- | --- | --- |
| Lieu : | [TEXT] |  |
| Heure : | [TEXT]: |  |
| Présidence : | GPL |  |
| Procès-verbal : | APR |  |
| Participants : |  |  |
| Excusés : |  |  |
| Diffusion : | Tous les participants y compris les excusés |  |
| Prochaine réunion : | 01.12.2020 |  |

L’ordre du jour doit être adapté/complété en fonction du projet.

Ordre du jour

- Accueil et présentation des participants

- État d’avancement des études

- Définition de la stratégie d’appel d’offres

- Délais / planification de l’appel d’offres

- Définition du déroulement

- Organisation générale de la phase 41

- Organisation de l’APR

- Documents d’appel d’offres nécessaires

- Déroulement prévu des travaux/logistique de chantier, y compris planning

- Risques et opportunités relatifs au projet et aux documents d’appel d’offres

- Risques et opportunités relatifs aux soumissionnaires

- Proposition de critères d’aptitude/critères d’adjudication

- Examen de synthèse APR

- Examen de synthèse OFROU/externe

- Validation des prestations APR

- État des honoraires APR

- Divers

- Prochaine réunion

Annexes :

- Analyse des risques et opportunités relative au projet et aux documents d'appel d'offres - base pour la séance de lancement de l'appel d'offres (annexe…)

- Analyse des risques et opportunités relative aux soumissionnaires potentiels (analyse de marché) (annexe…)

Ordre du jour

| Quoi | Personne compétente | Délai |
| --- | --- | --- |
| 1. Accueil et présentation des participants | GPL |  |
| 2. État d’avancement des études / des plans Validation du projet d’intervention/projet de détail ? Prise en compte des remarques du FU (points bloquant, critique) ? Examen de l’exhaustivité et de la maturité d’exécution du projet. Prévoir éventuellement une révision externe du projet. | APR |  |
| 3. Définition de la stratégie d’appel d’offres / du concept d’appel d’offres Spécificités du projet Allotissement 4. Délais / planification d’appel d’offres Retroplanning Validation des durées Validations des jalons | GPL |  |
| 5. Définition du déroulement Marche à suivre Points bloquants | GPL |  |
| 6. Organisation générale de la phase 41 Définition des responsabilités Fonctions-clés Transmission des informations | GPL |  |
| 7. Organisation APR Organigramme Rappel du cahier des charges selon document « description des prestations pour l’auteur de projet en phase d’appel d’offres et de réalisation » | APR |  |
| 7.1 Responsable de la soumission | APR |  |
| 7.2 Collaborateurs de la soumission | APR |  |
| 7.3 Responsable de l’examen de synthèse | APR |  |
| 8. Documents d’appel d’offres nécessaires Validation liste des documents Document de référence « Exigences minimales pour le dossier d’appel d’offre » | APR/GPL |  |
| 9. Déroulement prévu des travaux, y compris planning | APR |  |
| 9.1 Déroulement conceptuel des travaux Programme d’ensemble plausible avec étapes clés | APR |  |
| ### 9.2 Adaptations du déroulement des travaux | APR/GPL |  |
| ### 9.3 Description de la logistique de chantier | APR |  |
| 10. Risques et opportunités relatifs au projet et aux documents d’appel d’offres Présentation du document de base « Risques et opportunités du projet et du dossier d’appel d’offre », complété. |  |  |
| 11. Risques et opportunités relatifs aux soumissionnaires Présentation du document de base « Risques et opportunités des soumissionnaires possibles », complété. | APR |  |
| 12. Propositions de critères d’aptitude/d’adjudication Points critiques du projets | GPL/APR |  |
| 13. Examen de synthèse APR Rappel cahier des charge selon document « descriptif des prestations pour l’auteur de projet en phase d’appel d’offres et de réalisation » | APR DLT |  |
| 14. Examen de synthèse OFROU/externe Rappel cahier des charge selon document « descriptif des prestations pour l’examen de synthèse des dossiers d’appel d’offre de construction » | GPL |  |
| 15. Validation des prestations APR | GPL |  |
| 16. État du budget des honoraires APR Etat facturation Solde à disposition | APR/GPL |  |
| 17. Divers | Tous |  |
| 18. Prochaine séance | Tous |  |

Lieu / date

Pour le procès-verbal :

Désignation du bureau d’ingénieurs du rédacteur du PV

Nom du rédacteur du PV

Liste des points en suspens :

| N° | Du procès-verbal | Point en suspens | Resp. | Délai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Liste des décisions :

| N° |  |
| --- | --- |